Test Plan Website Resonance Dibimbing

Nama Dokumen 	: Test Plan Website Resonance Dibimbing

Nama Project 	: Pengujian Fitur Login dan Create Ticket

Tanggal 		: 12 Maret 2026

QA 			: Farras Adani As Shidiq

Direview oleh 	: Tech Lead/Product Manager

- Test Plan ID

- Test scenario login : TC-LOGIN-(number)

- Test scenario create ticket : TC-CREATETICKET-(number)

- Deskripsi Pengujian

Resonance adalah website yang dibuat untuk menjadi tempat untuk melaporkan masalah yang terjadi di sistem Dibimbing. Masalah yang dilaporkan akan berbentuk ticket issue dan akan ditindaklanjuti oleh admin yang akan menerima laporan, selain itu di website Resonance memungkinkan adanya interaksi antar pengguna terkait masalah yang dilaporkan.

- Ruang Lingkup Pengujian

- Fungsi login

- Skenario Pengujian Positif

| Skenario | Deskripsi | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| Login dengan data valid | User memasukkan username dan password yang benar | User berhasil login dan masuk ke halaman active issue |

- Skenario Pengujian Negatif

| Skenario | Deskripsi | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| Login dengan data kosong | User tidak memasukkan username dan password | User gagal berhasil login dan gagal ke halaman active issue |
| Login dengan username yang salah | User memasukkan username yang salah dan password yang benar | User gagal berhasil login dan gagal ke halaman active issue |
| Login dengan password yang salah | User memasukkan username yang benar dan password yang salah | User gagal berhasil login dan gagal ke halaman active issue |

- Fungsi membuat ticket issue (melaporkan masalah)

- Skenario Pengujian Positif

| Skenario | Deskripsi | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| Membuat ticket issue dengan data lengkap | User membuat ticket issue dengan data yang lengkap | User berhasil membuat ticket issue |
| Membuat ticket issue tanpa deskripsi | User membuat ticket issue tanpa deskripsi | User berhasil membuat ticket issue |

- Skenario Pengujian Negatif

| Skenario | Deskripsi | Expected Result |
| --- | --- | --- |
| Membuat ticket issue dengan data kosong | User membuat ticket issue dengan data yang kosong | User gagal membuat ticket issue |
| Membuat ticket issue tanpa judul | User membuat ticket issue tanpa judul | User gagal membuat ticket issue |

- Fitur yang Tidak Diuji

- Fungsi lupa password

- Fungsi register

- Fungsi interaksi user pada ticket issue

- Fungsi filter ticket issue

- Fungsi pagination

- Fungsi logout

- Strategi Pengujian

- Manual Testing

Black box testing :

- Functional Testing

- Positive Testing

- Negative Testing

- User Interface Testing

- Automation testing

- UI Automation Testing menggunakan Selenium untuk memverifikasi interaksi pengguna pada antarmuka aplikasi.

- API Automation Testing menggunakan REST Assured untuk memverifikasi endpoint API yang digunakan oleh aplikasi.

- Smoke testing

- Regression testing

- Alat Pengujian

- Manual Testing : Microsoft Excel.

- Automation Testing : Selenium, REST Assured dan Intellij IDEA.

- Lingkungan Pengujian

- Environment : Staging

- Browser : Chrome Version 143.0.7499.170 (64-bit)

- OS : Windows 11

- Peran dan Tanggung Jawab

- Test case : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Bug report : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Eksekusi manual testing : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Test Script UI : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Test Script API : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Eksekusi automation testing : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Dokumen laporan eksekusi pengujian : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Dokumen laporan rangkuman pengujian : Farras Adani As Shidiq (QA)

- Review pengujian : Tech Lead/Product Manager

- Deliverables QA

- Dokumen test case (manual dan automation)

- Dokumen bug report

- Dokumen laporan eksekusi pengujian

- Dokumen laporan rangkuman pengujian

- Entry Criteria

- Requirement sudah final.

- Environment testing sudah siap.

- Test case sudah dibuat dan sudah direview.

- Exit Criteria

- Semua test case telah dijalankan.

- Tidak ada bug dengan severity critical atau high.

- Fitur berjalan sesuai requirement.

- Analisa Risiko Pengujian

- Perubahan development website saat proses testing berlangsung.

- Environment testing tidak stabil.

- Error pada alat pengujian.

- Jadwal Pengujian

- Pembuatan test plan : 12 Maret 2026

- Pembuatan test case : 12 Maret 2026

- Eksekusi manual testing : 14 Maret 2026

- Pembuatan test script : 18 Maret 2026

- Eksekusi automation testing : 18 Maret 2026

- Pembuatan bug report : 18 Maret 2026

- Eksekusi Regression testing : 18 Maret 2026

- Pembuatan Dokumen laporan rangkuman pengujian : 18 Maret 2026

- Rencana Regression Testing

- Fitur yang diuji pada regression testing

- Fitur : Login

Keterangan : Akses masuk ke website

- Fitur : Halaman active issue

Keterangan : Halaman utama saat user berhasil login

- Fitur : Create ticket

Keterangan : Fitur untuk melaporkan masalah

- Fitur : Halaman ticket

Keterangan : Halaman yang menampilkan masalah yang berhasil diinput

- Skenario regression testing

- Fitur login

| Skenario | Expected Result |
| --- | --- |
| Login dengan data valid | User berhasil login dan masuk ke halaman active issue |
| Login dengan data kosong | User gagal berhasil login dan gagal ke halaman active issue |
| Login dengan username yang salah | User gagal berhasil login dan gagal ke halaman active issue |
| Login dengan password yang salah | User gagal berhasil login dan gagal ke halaman active issue |

- Fitur create ticket

| Skenario | Expected Result |
| --- | --- |
| Membuat ticket issue dengan data lengkap | User berhasil membuat ticket issue |
| Membuat ticket issue tanpa deskripsi | User gagal membuat ticket issue |
| Membuat ticket issue dengan data kosong | User gagal membuat ticket issue |
| Membuat ticket issue tanpa judul | User gagal membuat ticket issue |

- Waktu pelaksanaan regression testing

- Setelah bug diperbaiki untuk memastikan bug tidak muncul kembali.

- Kriteria Keberhasilan Regression Testing

- Semua test case regression telah dijalankan.

- Tidak ditemukan bug dengan tingkat Critical atau High.

- Fitur utama aplikasi tetap berjalan dengan normal.

- Format Bug Report

- Bug ID

- Bug Name

- Reproduction Steps

- Expected Result

- Actual Result

- Evidence

- Severity

- Status

- Metrik pengujian

- Jumlah test case

- 8 test case

- Jumlah test script

- 5 test script

- Jumlah defect :

- 0 defect

- Tingkat keberhasilan pengujian

- 100% keberhasilan